Приложение 5 к договору

от «____» ___________ 20___г. № ___________

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: Выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, г. Раменское, вблизи ул. Народное имение

- Наименование объекта закупки: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: Выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, г. Раменское, вблизи ул. Народное имение.

- Код по КОЗ2: 21.204.02.01.03.02.001 - Услуги по строительному контролю за строительством

- Код по ОКПД 2: 71.12.20.190: Услуги по руководству строительными проектами прочие

- Срок оказания услуг: Оказание услуг осуществляется согласно Приложению № 2 к Договору.

- Место оказания услуг: Московская область, г. Раменское, лесопарковая зона вблизи ул. Народное имение.

- Ссылки на ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

СП 243.1326000.2015 Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ Р 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования

ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ Р 58407.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб

ГОСТ Р 58407.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды

ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб

ГОСТ 32495-2013 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Технические условия

ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования

ГОСТ 32862-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования.

ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования

ГОСТ 32728-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб

ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ Р 58770-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-песчаные шлаковые. Технические условия

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

7. Требования к лабораторным испытаниям дорожно-строительных материалов.

7.1. Лабораторные испытания должны проводиться:

7.1.1. в соответствие с нормативно-технической документацией, указанной в п. 6. Технического задания.

7.1.2. в испытательной лаборатории аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке, с использованием исправного лабораторного и измерительного оборудования, предназначенного для проведения испытаний, предусмотренных Договором, прошедшего поверку или калибровку в качестве средств измерений в соответствие с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений (102-ФЗ от 26.06.2008) и аттестацию необходимого для испытаний испытательного оборудования.

7.1.3. персоналом лаборатории, имеющим высшее образование, либо среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему области аккредитации (деятельности, указанной в аттестате аккредитации (или аттестации) и опытом работы не менее трех лет (приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326).

7.2. Лабораторное и измерительное оборудование, используемое при оказании услуг, должно иметь допуск к применению в Российской Федерации, так же должно иметь документы, подтверждающие метрологические и технические характеристики средств измерений и испытательного оборудования, установленного образца в соответствии с Федеральным законом от 26.06.20108 № 102 «Об обеспечении единства измерений».

7.3. Результаты лабораторных испытаний, включая данные всех измерений, должны регистрироваться в лабораторных журналах по каждой пробе в отдельности.

7.4. Отбор проб (образцов) материалов оформляется Актом отбора, который подписывается представителями Заказчика, Подрядчика и Исполнителя.

7.5. Регистрация проб отобранных материалов должна вестись в Журнале регистрации проб строительных материалов.

7.6. Результаты лабораторных испытаний оформляются протоколом.

7.7. Протокол лабораторных испытаний (качества) дорожно-строительных материалов, составляется отдельно для каждой пробы содержать:

- реквизиты испытательной лаборатории;

- номер пробы дорожно-строительных материалов, присвоенный Заказчиком;

- дату и время проведения лабораторных испытаний;

- перечень нормативно технической документации, согласно которой проведено испытание;

- заключение с оценкой качества, с выводами;

7.8. Протокол лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов должен подписываться начальником испытательной лаборатории Исполнителя.

7.9. Протоколы оформляются на фирменном бланке организации Исполнителя.

7.10. Протоколы, составленные с нарушением требований, указанных в Техническом задании, в том числе не содержащие хотя бы одного из обязательных реквизитов либо содержащие ссылку на несоответствующий нормативный документ, считаются не представленными Заказчику.

8. Требования к осуществлению экспертизы выполненных Работ.

  - Состав основных работ

    - Осуществлять контроль ведения общего и специальных журналов (журнала бетонных работ, журнала сварочных работ, журнала входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве, и т. д.);

    - Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком распоряжений и предписаний Заказчика, органов ведомственного контроля, органов государственного надзора;

    - Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, заложенным в документации;

    - Контроль исполнения подрядчиками утвержденного заказчиком Календарного графика производства подрядных работ;

    - Осуществление контроля за учетом и хранением материалов и конструкций на складах и площадках, соблюдение при этом требований нормативно-технической документации к условиям хранения согласно ГОСТ 13015-2012.

    - Контроль качества строительно-монтажных работ с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов:

-наличие и состояние на объекте технической и технологической документации на производство работ;

-соблюдение подрядной организацией (субподрядчиками) технологических процессов строительства, проведение операционного контроля;

-своевременность выполнения подрядной организацией принятых совместно с заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний исполнителя и надзорных органов, выдаваемых в ходе строительства;

-своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составления двухстороннего акта (исполнитель - подрядная организация) по устранению выявленных недостатков.

    - Приемочный контроль выполненных подрядчиком работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и КС-2:

-проводить своевременное освидетельствование совместно с подрядной организацией, субподрядчиками и проектной организацией выполненных работ и конструктивных элементов с подписанием актов освидетельствования скрытых работ;

-запрещать производство последующих работ до устранения дефектов и оформления актов освидетельствования скрытых работ;

-совместно с подрядной организацией, субподрядчиками и проектной организацией своевременно проводить промежуточную приемку ответственных конструкций;

-контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и объекта в целом.

    - Контроль своевременного и правильного ведения общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями:

- исполнительные схемы

- общий журнал работ;

- специальные журналы по отдельным видам работ, журналы входного и операционного контроля качества;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, с учетом специфики выполнения соответствующих видов работ.

    - Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках Договора между Заказчиком и Подрядчиком;

    - Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ Подрядчиком;

    - Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;

    - Представление интересов Заказчика, по надлежащим образом оформленному его поручению, в государственных органах по вопросам технического надзора;

    - Участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;

    - Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, инспекциями и комиссиями;

    - В случае необходимости – участвовать в приемке объектов, подлежащих консервации, в оформлении документации на консервацию или временное прекращение ремонта, а также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям для продолжения работ после расконсервации или временного прекращения строительных работ.

8.2	Требования к исполнителю:

8.2.1	Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации и иметь аттестованный в установленном порядке персонал, включенный в Национальный реестр специалистов в области строительства, не менее 2 человек.

8.2.2	Персонал СИЛ в течение всего срока строительства должен представлять Заказчику, оформленный надлежащим образом отчет   документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором на бумажном носителе. Отчетный период – промежуток времени равный 1 (одному) календарному месяцу или этапу согласно календарному графику производства работ по распоряжению заказчика.

В состав ежемесячного отчета входит:

- Отчет по результатам экспертизы по Формам Ф-1,3,4 (в соответствии Приложением №1 к Техническому заданию)

- Предписание об устранении нарушений (в соответствии Приложением №2 к Техническому заданию);

- Предписание о приостановке работ (в соответствии Приложением №3 к Техническому заданию);

- Материалы фотофиксации.

Приложение №1

к Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

# Макет ежемесячного отчета по результатам экспертизы

# (Форма Ф-1)

# Объемы работ, выполненные за отчетный период

| №№ п/п | Перечень выполненных работ | Ед. изм. | Объемы работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по Договору | За отчетный период | Нараста-ющим итогом | Остаток |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы _________________

(Форма Ф-2)

# Дневник инженера-резидента

| Дата | Погода, температура, осадки | Описание работ исполнителя | Описание работ инженера-резидента | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Инженер-резидент ____________________

Примечание: Дневник Инженера-резидента составляется на каждого и (в т.ч. субподрядчика).

# (Форма Ф-3)

# Перечень актов приемки работ

| №№ п/п | Наименование документа | Дата | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель службы _________________

# (Форма Ф-4)

# Перечень предписаний и замечаний инженеров-резидентов

| №№ п/п | Дата выдачи | Форма выдачи | Краткое содержание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель службы _________________

# (Форма Ф-5)

# Перечень документов (паспорта, сертификаты соответствия), подтверждающих качество материалов и изделий

| №№ п/п | Наименование документа, и дата его номер | Поставщик, изготовитель | Номер документа | Дата | Результаты проведения входного контроля (акт входного контроля) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель службы _________________

# Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов),

# по данным исполнителей

(возможно представление в форме копий протоколов испытаний выполненных строительной лабораторией исполнителя)

# (Форма Ф-6)

| №№ п/п | Дата | Наименование испытываемого материала | Наименование элемента сооружения | Где и кем производились испытания | Требования проекта | Количество испытаний | Результаты испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель службы _________________

Руководитель лабораторной службы_________________

# (Форма Ф-7)

# Результаты входного, операционного и приемо-сдаточного контроля при выполнении контрольных испытаний всех видов строительных материалов и технологических процессов, выполненных строительной лабораторией технадзора

(возможно представление по типовой форме отдельных протоколов испытаний с включением приложений к ним)

| №№ п/п | Дата проведения испытаний | Наименование испытываемого материала | Наименование участка дороги и элемента сооружения | Требования проекта | Результат испытаний | Оценка достоверности испытаний, выполненных исполнителем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата отбора проб |  |  |  |  |  |

Руководитель службы _________________

Руководитель лабораторной службы_________________

# Содержание пообъектного отчета:

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

1. Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ", в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ).

2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

1. В разделе должна быть дана оценка качества работ исполнителей в отчетный период:

- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;

- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.

- Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний исполнителя;

- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение исполнителями графика производства работ

1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ.

2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:

- Рассмотреть причины отставания;

- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения работ на объекте;

- Предложить возможные способы устранения отставания.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

- В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта; предложены возможные способы устранения этих проблем;

- Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках.

- Копии актов проверок, переданных исполнителю заказчиком;

- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;

- Сведения об исполнении замечаний (относящихся к Объекту) по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.

- Перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;

- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе производства работ с копиями обосновывающих материалов;

- Сведения об изменениях графиков производства работ, договорных ведомостей.

Раздел 7. Происшествия на Объекте.

В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Приложения:

1. Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2 Макета отчета)

В дневниках отражается:

- Ход работ исполнителей

- Действия службы технического контроля:

- протоколы совещаний на объекте;

- результаты рассмотрения проектов производства работ (ППР), технологических регламентов, технологических карт;

2. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-3 Макета отчета).

3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4Макета отчета).

4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5Макета отчета).

5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным исполнителей (по форме Ф-6 Макета отчета).

6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных исполнителями (по форме Ф-7 Макета отчета).

7. Ведомости объемов выполненных работ.

8. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы производства работ).

Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору (контракту). Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.

Приложение №2

к Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

# Форма предписания об устранении нарушений,

# выявленных строительным контролем

# Предписание №
об устранении нарушений правил производства дорожно-строительных работ

"____"_________________20__ г.

Наименование и месторасположение объекта___________________________________________

__________________________________________________________________________________

Конструктивный элемент____________________________________________________________

(наименование и местоположение)

Вид выполняемых работ_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Наименование организации, выполняющей работы______________________________________

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. производителя работ__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

На основании заключенного  с  заказчиком  Договора обязываю:

исполнителя  принять   меры по  устранению  нарушений правил  производства дорожно-строительных работ, связанных с нарушением требований нормативных документов, проектной   документации, технологических  правил  (нужное подчеркнуть):

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    (местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д., ссылка на пункт и номер нарушенного  документа)

Срок устранения нарушений до "___"_____________20_г.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: __________________________________________________________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составлено в 3 экз., направлено:

Представитель исполнительной организации

__________________________________________________________________________________                           (подпись)

Представитель заказчика

_________________________________________________________________________________                           (подпись)

Представитель службы строительного надзора

__________________________________________________________________________________

(подпись)

"_____"_________________20__ г.

Приложение №3

к Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

# Форма предписания о приостановке работ по результатам

# проведения строительного контроля

# Предписание №
о приостановке дорожно-строительных работ

"____"_________________20 г.

Наименование и месторасположение объекта___________________________________________

__________________________________________________________________________________

Конструктивный элемент____________________________________________________________

(наименование и местоположение)

Вид выполняемых работ_____________________________________________________________

Наименование организации, выполняющей работы______________________________________

___________________________________________________________________________________Ф.И.О. производителя работ

__________________________________________________________________________________

На основании заключенного с  заказчиком Договора обязываю:

исполнителя приостановить   производство  работ   в связи  с    нарушением требований       нормативных    документов, проектной   документации, технологических   правил (нужное подчеркнуть)   до  устранения выявленных нарушений, а именно:

__________________________________________________________________________________

______________________________________до устранения выявленных нарушений.

(местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д., ссылка на пункт и номер нарушенного  документа)

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:___________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составлено в 3 экз., направлено:

Представитель исполнительной организации

________________________________________________________________________________                               (подпись)

Представитель заказчика

_______________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель службы строительного надзора

_____________________________________________________________________________                               (подпись)

"_____"_________________20__ г.