Приложение № 5 к Контракту №

от «»  2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ |  |  |
| 1.1. | ## Наименование услуг | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту обычных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, вблизи древни Съяново (г.о. Ступино, дороги вблизи д. Съяново уч. 1-4) КОЗ2: 21.204.02.01.03.04.001- Услуги по строительному контролю за строительством ОКПД2: 71.12.20.190-Услуги по руководству строительными проектами прочие |
| 1.2. | ## Место оказания услуг | Московская область, городской округ Ступино, вблизи древни Съяново (г.о. Ступино, дороги вблизи д. Съяново уч. 1-4) |
| 1.3. | ## Наименование объекта | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту обычных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, вблизи древни Съяново (г.о. Ступино, дороги вблизи д. Съяново уч. 1-4) |
| 1.4. | Заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис» |
| 1.8. | Цель оказания услуг | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту обычных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, вблизи древни Съяново (г.о. Ступино, дороги вблизи д. Съяново уч. 1-4) |
| 1.9. | Задачи оказания услуг | Выполнение информационных, представительских, контрольно-надзорных и экспертно-проверочных действий: - контроль за соответствием проводимых Подрядчиком работ Документации, НПА, в том числе с проведением (при необходимости) инструментального контроля за соблюдением технологических карт, схем и регламентов; Примечание: - При выявлении нарушений технологии работ, качества применяемых материалов, отклонение от сроков и объемов работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уведомить Заказчика незамедлительно. Приостановление (остановка) работ на объекте возможна только по решению Заказчика. - контроль за ведением Подрядчиком исполнительной документации, наличия и хранения документов, подтверждающих качество материалов, изделий, устройств (сертификатов соответствия ГОСТ Р (сертификатов качества), эксплуатационных документов (паспортов, инструкций по монтажу, руководств по эксплуатации и иных документов в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, иными стандартами); - контроль за соответствием применяемых Подрядчиком материалов, изделий, устройств документам, подтверждающим их качество (сертификатам соответствия ГОСТ Р (сертификатам качества), эксплуатационным документам (паспортам, инструкциям по монтажу, руководствам по эксплуатации и иным документам в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, иными стандартам) Примечание: - При выявлении нарушений технологии работ, качества применяемых материалов, отклонение от сроков и объемов работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уведомить Заказчика незамедлительно. Приостановление (остановка) работ на объекте возможна только по решению Заказчика. - мониторинг соблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ; - контроль за соответствием материалов, изделий, устройств, используемых Подрядчиком при проведении работ материалам, изделиям, устройствам, заложенным в Документации. Примечание: - при выявлении несоответствия Исполнителем обеспечивается незамедлительно вызов на объект представителей Заказчика и Подрядчика для подтверждения факта выявленного нарушения; - контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ, за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования; Примечание: - При выявлении нарушений технологии работ, качества применяемых материалов, отклонение от сроков и объемов работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уведомить Заказчика незамедлительно. Приостановление (остановка) работ на объекте возможна только по решению Заказчика. - контроль за соблюдением Подрядчиком правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; Примечание: - При выявлении нарушений технологии работ, качества применяемых материалов, отклонение от сроков и объемов работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уведомить Заказчика незамедлительно. Приостановление (остановка) работ на объекте возможна только по решению Заказчика. - Незамедлительное информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при выполнении задач, предусмотренных подпунктами 1-7 настоящего пункта, в том числе для принятия решения о приостановления (остановки) работ для устранения нарушений; - по каждому выявленному нарушению подготовка обоснованного предложения Заказчику по выполнению необходимых мероприятий для устранения нарушения. |
| 1.10. | Срок начала и окончания оказания услуг | С даты заключения контракта по 20 декабря 2026 года (включительно) |
| 1.11. | Сроки и периодичность выполнения действий при оказании услуг | В целях выполнения задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания, Исполнителем обеспечивается соблюдение сроков и периодичности действий: - не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения контракта на оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Исполнитель направляет Заказчику приказ о назначении Уполномоченного представителя Исполнителя; - в течение срока исполнения обязательств по контракту – выполнение действий Строительного контроля на Объекте Заказчика не менее чем одним Уполномоченным представителем Исполнителя; - незамедлительно - по вызову Заказчика, выполнение действий Строительного контроля на Объекте Уполномоченного представителя Исполнителя; - незамедлительно - по каждому выявленному нарушению, происшествию, аварийной и иной внештатной ситуации: - выполнение действий Строительного контроля на Объекте Уполномоченным представителем Исполнителя; - отчет с описанием нарушения в адрес Заказчика с предложением по необходимым мероприятиям для устранения нарушения за подписью Уполномоченного представителя Исполнителя; - информирование Заказчика о выявленных нарушениях, являющихся основанием в соответствии с НПА для приостановления (остановки) работ для принятия соответствующего решения Заказчиком; - в порядке, согласованном с Заказчиком – выполнении плановых действий Строительного контроля; - по запросу Заказчика направление информационно-справочной, аналитической и иной документации, относящейся к задачам, указанным в пункте 1.9 и обязанностям, указанным в пункте 2.1 Технического задания, запрашиваемой Заказчиком; - не позднее чем за 3 (три) календарных дня до завершения контракта на оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием представление Заказчику – отчета об оказании услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием с приложением оригинала журнала Строительного контроля. |
| 1.12. | Законодательная, нормативная и правовая база | При оказании услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области, в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Земельный кодекс Российской Федерации. - Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) - Иные законы, национальные, межгосударственным стандарты и своды правил, иные нормативные правовые акты, технические и административные регламенты, методические документы Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской. |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ |  |  |
| 2.1. | Обязанности Исполнителя при осуществлении Строительного контроля | При выполнении задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания, Исполнителем выполняются: - ведение журнала Строительного контроля с ежедневным отражением действий Исполнителя, обеспечивающих выполнение задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания; - фотофиксация работ на Объекте, в том числе скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), записи о которых заносятся в журнал Строительного контроля и направляются в виде отчетов Заказчику; - изучение сроков и объемов работ заключенного контракта по капитальному ремонту с устройством вентилируемого фасада. - контроль наличия и проверка сертификатов соответствия ГОСТ Р (сертификатов качества), эксплуатационных документов (паспортов, инструкций по монтажу, руководств по эксплуатации и иных документов в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019), их хранения и доступности для предъявления на Объекте; - документальный контроль за соблюдением правил и сроков хранения материалов, изделий, оборудования в соответствии с требованиями национальных, межгосударственных стандартов, иных нормативных правовых актов, технических регламентов, методических документов Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской области; - контроль выполнения Подрядчиком охраны Объекта капитального строительства, соблюдения на Объекте требований по охране труда, охраны окружающей среды, безопасности производимых работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований административного характера, установленных действующими нормативными документами или органом местного самоуправления; - мониторинг потребности и обеспеченности работ на Объекте материально-техническими ресурсами; - контроль соответствия качества и комплектности материалов, изделий, оборудования требованиям, смете, национальным, межгосударственным стандартам и сводам правил, иным нормативным правовым актам, техническим регламентам, методическим документам Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской области; - приемочный контроль выполненных Подрядчиком работ, в том числе скрытых работ; - освидетельствование скрытых работ, выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, при необходимости с незамедлительным информированием Заказчика о необходимости запрещения дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование и (или) устранения нарушений производства работ; - осуществление контроля за соответствием объемов и стоимости работ, предъявленных к оплате Подрядчиком, фактически выполненным работам и Документации на Объект капитального строительства, при необходимости с незамедлительным информированием Заказчика о выявленных нарушениях; - мониторинг и контроль полноты и правильности оформления Подрядчиком ведения журналов производства работ (общего журнал работ и специальных журналов) и исполнительной производственно-технической документации в соответствии с РД-11-02-2006, в том числе: - актов освидетельствования скрытых работ; - актов по устранению дефектов; - комплекта чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство работ; - документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); - графиков производства работ; - отчетной документации; - иных документов, отражающих фактическое исполнение работ на Объекте; - контроль за производством работ в соответствии с порядком, согласованным с Заказчиком, качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и подрядчиком актов выполненных работ в сроки, установленные п.1.10 настоящего технического задания; - участие: - в технических совещаниях в рамках контракта между Заказчиком, Подрядчиком, при условии заблаговременного (не позднее чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты совещания) извещения Заказчиком Исполнителя; - в рабочей или приемочной комиссиях по приемке работ; - составление и направление Заказчику отчетности в соответствии с п.п.6 п.1.11 настоящего Технического задания. |
| 2.2. | Требования к документации, подготавливаемой Исполнителем | При выполнении задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания, и выполнении обязанностей, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Технического задания, Исполнителем соблюдаются требования: - отчет об оказании услуг, журнал Строительного контроля ведутся Исполнителем на протяжении всего срока оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием в электронном (формируется в электронную папку) или печатном виде в двух экземплярах: - один экземпляр передается для хранения Заказчику; - один экземпляр хранится у Исполнителя. |
| 2.3. | Требования к журналу Строительного контроля | При выполнении задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания, и выполнении обязанностей, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Технического задания, Исполнителем осуществляется ведение журнала Строительного контроля, который находится непосредственно на объекте до момента окончания работ: - журнал Строительного контроля; - ответственным за ведение журнала Строительного контроля является Уполномоченный представитель Исполнителя; - в журнале Строительного контроля осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых Подрядчиком работ, выполняемых действий Уполномоченным представителем Исполнителя, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации в том числе: - указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности, необходимостью устранения выявленных нарушений в определенные сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации; - информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесенных в журнал Строительного контроля; - краткое описание выполненных Подрядчиком строительных работ; - информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов; - информацию о несоблюдении сроков выполнения работ Подрядчиком; - при приемке выполненных работ на Объекте журнал Строительного контроля предъявляется представителям приемочной комиссии; - после приемки выполненных работ на Объекте: - копия журнала Строительного контроля хранится в архиве Исполнителя; - оригинал журнала Строительного контроля передается Заказчику в составе комплекта документации, характеризующего завершение оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием. |